Beste bewoners van de Waaijenbergstraat, Laarakkerstraat en Fransbaantje,
Weer even een snelle update van de ontwikkelingen in de bouw van onze molen.
Afgelopen week zijn we klaargekomen met het aanleggen van de tijdelijke toegangsweg naar onze site vanuit het BCT terrein.
Ook de kraan opstelplaats en de plaatsen waar het werkmateriaal en de torendelen moeten liggen zijn klaar.
Afgelopen zaterdag zijn de Bottom en de Mid 2 van de toren al aangevoerd en tijdelijk opgeslagen op het BCT terrein. Die zullen morgen naar onze site komen evenals de Mid 3 en 4. De Mid 5 en de top zullen ``on time`` aangeleverd worden.
Aanvankelijk zou de kraan om onze molen op te bouwen vanaf de bouwplaats Paandijksestraat van E3 komen maar door te late aanlevering van de molenonderdelen bij project Streepland op Lage Zwaluwe komt die kraan naar ons. De Kraan van E3 gaat nu ergens anders naar toe.
Sterker nog die zijn ze vandaag al aan het aanleveren en opbouwen. Hier waren wij zelfs niet van op de hoogte. De kraan onderdelen van vandaag zijn via de tijdelijk weg gekomen dus hebben jullie er ook niets van gemerkt. De afvoer straks, als de molen gebouwd is, gaat wel via de Laarakkerstraat.
Wij zullen de verkeersaanduidingen weer opnieuw plaatsen. Wij willen ons wel houden aan de afspraken die met de omwonende gemaakt zijn maar hopen nu dat de verkeersborden deze keer wel blijven staan.
De verwachting is dat de kraan eind deze week opgebouwd zal zijn en dat er dan een begin gemaakt wordt met de bouw van de molen. De wieken worden hoogst waarschijnlijk week 32 aangeleverd.  

De aangekondigde open dag staat nog niet vast maar proberen wij te houden op het moment dat er het meest te zien is.
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