Beste bewoners van de Waaijenbergstraat, Laarakkerstraat en Fransbaantje,
Er is afgelopen 2 weken veel gebeurd. Zoals al in de vorige nieuwsbrief gemeld is de kraan opgebouwd. Het heeft ongeveer 1 week geduurd. Een gigantisch ding. 
De mast is 160 m lang/hoog. De rupsen die er aan zitten zijn ongeveer 2,5 m hoog en wegen 69 ton per stuk. Als heel de kraan compleet is weegt hij ongeveer 900 ton.
Tijdens de opbouw van de kraan zijn allerlei onderdelen van de molen aangevoerd en ook torendelen. In bijlage een tekening met allerlei maten en gewichten. Dan krijg je een idee wat er komt kijken om een molen te bouwen. De rest van de torendelen liggen inmiddels ook op hun plaats op de site.
De bottom en mid 1 staan al overeind en begin volgende week volgt de rest (mid 2,3, 4 en de top)
Nog aangevoerd moet worden de narcell en, de hub. Dat gebeurd deze week. de bladen staat nog niet exact vast. Waarschijnlijk deze of volgende week.  Dus met 14 dagen zou hij compleet gebouwd moeten zijn.
De toegangsweg heeft goed voldaan en wij zijn blij dat jullie nagenoeg niets van de transporten gemerkt hebben.
Wij hebben beloofd te proberen een open dag (avond) te houden, voor de geïnteresseerden van de gemeente Zundert op het moment dat alle onderdelen op de site zouden zijn. Dan is er het meeste te zien. Nu is dit gemakkelijker gezegd dan georganiseerd. Nu er gewerkt wordt op de site is het ten strengste verboden op de bouwplaats te komen. Deze is beveiligd met camera`s en iedere ongewenste actie wordt geregistreerd. Wij zijn verantwoordelijk en we lopen de kans dat de bouw om veiligheidsredenen dan stil gelegd wordt. Dit met grote schadeclaims als gevolg. 
Daarom vragen wij ook belangstellende kijkers achter de omheining te blijven. 
Zoals gezegd het bezoek aan de site willen we doorlaten gaan maar dit moet dan in samenspraak met de beveiliging van Nordex.
Zodra wij weten wanneer de bladen op de site zijn gaan wij dit regelen.
We maken dit bekend via mail, facebook en lokale krant (indien mogelijk)
 
Met vriendelijk groet
Adri van Hooijdonk  E-mailadres: adrivanhooijdonk8x@gmail. Telefoon 0651894362. 
Louis van Tetering E-mailadres: zonzeel70@hotmail.com. Telefoon 0620596605
